# наш герб

### Внутригородское муниципальное образование

Санкт-Петербурга

### муниципальный округ ЮНТОЛОВО

### Местная Администрация

### (МА МО МО Юнтолово)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 13 » октября 2021 года № 47**

**Об утверждении ведомственной целевой программы по благоустройству**

**территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2022 год**

В целях эффективного исполнения вопросов местного значения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить ведомственную целевую программу по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2022 год согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Е.Н. Ковба

Приложение № 1

Утверждено

постановлением МА МО МО Юнтолово

от 13.10.2021 года № 47

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**по благоустройству территории внутригородского муниципального образования**

**Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2022 год**

**1. Паспорт программы**

**1.1 Наименование программы:**

Ведомственная целевая программа по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2022 год.

**1.2 Правовые основания для разработки программы:**

* Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово;
* Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
* Закон Санкт-Петербурга № 891-180 от 25.12.2015г. «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»
* Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
* Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» № 430-85 от 08.10.2007г.
* Постановление МА МО МО Юнтолово «О расходном обязательстве в области благоустройства МО МО Юнтолово и о Положении о порядке реализации вопросов местного значения по организации благоустройства территории МО МО Юнтолово в соответствии с законодательством в сфере благоустройства территории» № 01-18/57 от 25.10.2019г.

**1.3 Заказчик программы:**

Заказчиком программы является Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово.

**1.4 Исполнитель программы:**

Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово (МА МО МО Юнтолово).

**1.5 Срок реализации программы:** 2022 год.

**1.6 Основные цели и задачи программы:**

Основной целью органов местного самоуправления в реализации вопросов местного значения по благоустройству является:

- обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики среды проживания;

- повышение уровня санитарно-экологического благополучия жителей округа;

- обеспечение устройства современного дорожного покрытия и элементов благоустройства;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений и высадка новых;

- обеспечение условий для маломобильных групп населения.

Задачами при реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории МО МО Юнтолово в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» являются мероприятия по комплексному благоустройству, направленные на обеспечение
и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

**1.7 Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

При реализации мероприятий программы будет произведен ремонт детского и спортивного оборудования, размещена новая детская площадка, выполнен ремонт и окраска ограждений газонных, изготовлены и размещены новые ограждения. Будет произведен ремонт покрытий на внутриквартальной территории, ликвидированы травмоопасные участки. Будут разработаны проекты размещения контейнерных площадок крытого типа. В рамках осуществления работ в сфере озеленения будут проведены санитарные рубки деревьев, удалены аварийные, больные кустарники и деревья, будут произведены посадки и уход за элементами озеленения. При реализации данных мероприятий жители МО Юнтолово получат комфортные условия проживания.

**1.8 Объем финансирования программы:**

Общий объем финансирования программы составляет 95 303 000 (Девяносто пять миллионов триста три тысячи) рублей 00 копеек.

**2. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Код бюджетной****классификации** | **Время****проведения** | **Целевые показатели** | **Сумма****финансирования (тыс.руб.)** |
| **Единицы измерения** | **Планируемый результат в натуральных показателях** |
| 1. **Организация благоустройства территории муниципального образования**
 |
| **1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, а так же размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях** | **39 926,0** |
| **1.1** | Ремонт асфальтового покрытия проездов по адресам: пр. Авиаконструкторов, д.20 корп.3, д.23 корп.1, д.33, д.42 корп.3, д.44 корп.2,3ул. Глухарская, д.3, д.5 корп.1,2;ул. Долгоозерная, д.8;пр. Комендантский, д. 35 корп.2;ул. Планерная, д.47 корп.5, д.51 корп.1,2;ул. Шаврова д.15 | 96905036000000131244 | Апрель-ноябрь | кв.м. | 10 830,00 | 39 926,0 |
| Ремонт асфальтового покрытия тротуаров по адресам:пр. Авиаконструкторов, д.14, д.17 корп.2, д.20 корп.1, д.21 корп.2, д.23;пр. Комендантский, д. 32 корп.1;пр. Королева, д.39 корп.1ул. Шаврова, д.19 корп.2 | кв.м. | 2 650,0 |
| Ремонт тротуара по существующему основанию | кв.м. | 100,0 |
| Замена бортового камня БР30.15 | м.п. | 500,0 |
| Устройство бортового камня БР 30.15 | м.п. | 200,0 |
| Устройство бортового камня БР 20.08 | м.п. | 20,0 |
| Ремонт тротуарной плитки | кв.м. | 50,0 |
| Ремонт набивного покрытия | кв.м. | 200,0 |
| Ремонт газона | кв.м. | 200,0 |
| Нанесение разметки | м.п. | 10,0 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда до 5 м2 по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | кв.м. | 1 200,0 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда до 25 м2 по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | кв.м. | 1 500,0 |
| Аварийный ямочный ремонт асфальтового покрытия проездов по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | кв.м. | 50,0 |
| **2. Размещение, содержание, включая ремонт ограждений декоративных, ограждений газонных.** | **5 000,0** |
| **2.1** | Изготовление и размещение ограждений газонных по адресам: кв. 21А, 23А, 6А, 27А, 34А, 71А, 74А | 96905036000000132244 | Апрель-ноябрь | м.п. | 20,0 | 5 000,0 |
| **2.2** | Демонтаж ограждений газонных по адресам: кв. 21А, 23А, 26А, 27А, 34А, 71А, 74А | м.п. | 100,0 |
| **2.3** | Содержание, включая ремонт, ограждений газонных по адресам: кв. 21А, 23А, 6А, 27А, 34А, 71А, 74А | м.п. | 10 618,0 |
| **3.Размещение, содержание, включая ремонт полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, информационных щитов и стендов** | **751,0** |
| **3.1** | Изготовление и установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по адресу:пр. Авиаконструкторов д.39 корп.1, д.45 корп.1ул. Шаврова д.19 корп.2 | 96905036000000133244 | Апрель-ноябрь |  |  | 751,0 |
| скамейки | шт. | 15 |
| урны | шт. | 9 |
| информационный стенд | шт. | 2 |
| **4. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях** | **37 626,0** |
| **4.1** | Изготовление и размещение детского и спортивного оборудования по адресам:пр. Авиаконструкторов д.39 корп.1, д.45 корп.1 | 96905036000000161244 | Апрель-ноябрь | ед. | 25 | 30 726,0 |
| **4.2** | Обустройство основания детских и спортивных площадок по адресам:пр. Авиаконструкторов д.39 корп.1, д.45 корп.1 |  |  |
| Устройство набивного покрытия площадок и дорожек | кв.м. | 710 |
| Замена и установка бортового камня БР20.08 | м.п. | 806 |
| Устройство тротуарной плитки | кв.м. | 220 |
| Устройство полимерного покрытия площадок | кв.м. | 1 620 |
| Обустройство асфальтовых дорожек | кв.м. | 347 |
| Устройство газона | кв.м. | 2 300 |
| **4.3** | Содержание детских и спортивных площадок на территории МО Юнтолово по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | шт. | 59 |
| Ремонт газонов  | кв.м. | 100 |
| Ремонт набивного покрытия площадок и дорожек  | кв.м. | 2 000 |
| Ремонт асфальтовых дорожек по существующему основанию | кв.м. | 450 |
| Демонтаж полимерного покрытия площадок | кв.м. | 1 698 |
| Ремонт полимерного покрытия | кв.м. | 30,0 |
| Ремонт оборудования и МАФ | Январь-декабрь | шт. | 570 | 6 900,0 |
| **5. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства** | **1 000,0** |
| **5.1** | Разработка и согласование проектной документации по благоустройству внутриквартальных территорий МО Юнтолово по адресам: пр.Авиаконструкторов, д.29 корп.3; | 96905036000000163244 | Январь-декабрь | шт. | 1 | 1 000,0 |
| **6. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству** | **600,0** |
| **6.1** | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству на территории МО Юнтолово по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | 96905036000000164244 | Январь - декабрь | шт. | 1 | 600,0 |
| **II.Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования** |
| 1. **Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них элементы благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях**
 | **8 300,0** |
| **1.1** | Содержание и уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 96905036000000151244 | Январь-декабрь | га | 20,33 | 8 280,0 |
| **1.2** | Проведение субботников |  | Апрель-ноябрь | шт. | 2 | 20,0 |
| 1. **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, а так же на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга**
 | **1 000,0** |
| **2.1** | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, а так же на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 96905036000000152244 | Июнь-декабрь | м3 | 120,0 | 1 000,0 |
| 1. **Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения и размещение, содержание элементов озеленения на внутриквартальных территориях**
 | **1 100,0** |
| **3.1** | Посадка кустарников по адресу:пр. Авиаконструкторов д.39 корп.1, д.45 корп.1 | 96905036000000153244 | Апрель-октябрь | шт. | 250 | 300,0 |
| **3.2** | Уход за элементами озеленения по адресам: пр. Авиаконструкторов, д.14 корп.3, д.17 корп.1, д.18 корп.1, д.32;ул. Долгоозерная д,37 корп.2;пр. Комендантский, д.27 к.1, д.35 корп.1, д.40 корп.2;ул. Королева, д.46, корп.3;ул. Планерная, д.41 корп.2, д.43 корп.1, д.71, корп.1;ул. Шаврова, д.5 корп.2;пр. Шуваловский, д.53, корп.1 | га | 3,2 | 800,0 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **95 303,0** |