Об утверждении ведомственной целевой  программы по благоустройству

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2020 год

1.	Утвердить Ведомственную целевую программу по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2020 год согласно приложению 1.

2.	Контроль за выполнением постановления остается за Главой Местной Администрации.

Глава Местной Администрации								       Е.Н. Ковба

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением МА МО МО Юнтолово

от 25.10.2019 года № 01-18/58

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по благоустройству территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2020 год

1.	Паспорт программы

1.1	Наименование программы:

Ведомственная  целевая программа по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2020 год.

1.2	Правовые основания для разработки программы:

- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово;

- Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга № 891-180 от 25.12.2015г. «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Закон  Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» № 430-85 от 08.10.2007г.

- Постановление МА МО МО Юнтолово «О расходном обязательстве в области благоустройства МО МО Юнтолово и о Положении о порядке реализации вопросов местного значения по организации благоустройства территории МО МО Юнтолово в соответствии с законодательством в сфере благоустройства территории» № 01-18/57 от 25.10.2019г.

1.3	Заказчик программы:

Заказчиком программы является Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово.

1.4	Исполнитель программы:

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово (МА МО МО Юнтолово).

1.5	Срок реализации программы: 2020 год.

1.6	Основные цели и задачи программы:

Основной целью органов местного самоуправления в реализации вопросов местного значения по благоустройству является:

- обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики среды проживания;

- повышение уровня санитарно-экологического благополучия жителей округа;

- обеспечение устройства современного дорожного покрытия и элементов благоустройства;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений и высадка новых;

- обеспечение условий для маломобильных групп населения.

Задачами при реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории МО МО Юнтолово в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» являются мероприятия по комплексному благоустройству, направленные на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

1.7	Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

При реализации мероприятий программы будет произведен ремонт детского и спортивного оборудования, размещена новая детская площадка, выполнен ремонт и окраска ограждений газонных, изготовлены и размещены новые ограждения. Будет произведен ремонт покрытий на внутриквартальной территории, ликвидированы травмоопасные участки. Будут разработаны проекты размещения контейнерных площадок крытого типа. В рамках осуществления работ в сфере озеленения будут проведены санитарные рубки деревьев, удалены аварийные, больные кустарники и деревья, будут произведены посадки и уход за элементами озеленения. При реализации данных мероприятий жители МО Юнтолово получат комфортные условия проживания.

1.8	Объем финансирования программы:

Общий объем финансирования программы составляет 48 600 000,0 (Сорок восемь миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек).

2.	План реализации программы

2.1	Перечень мероприятий ведомственной целевой программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга              муниципальный округ Юнтолово на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Ожидаемый результат в натуралных показателях | Время проведения | Код бюджетной классификации | Сумма финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация благоустройства территории муниципального образования |
| 1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, а так же размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | 27 851,3 |
| 1.1 | Ремонт асфальтового покрытия проездов по адресам: пр. Авиаконструкторов, д.17 корп.1, д.19, д.25 корп.1, д.29 корп.1, д.33 корп.1, д.37 корп.1, д.38 корп. 2 пр. Комендантский, д.27 корп.1, д.29 корп.1,2, д.31 корп.1,2, д.34 корп.3 пр. Шуваловский, д.51 корп.3 | кв.м. | 11 325,0 | Апрель-ноябрь | 96905036000000131244 | 27 851,3 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия тротуаров по адресам: пр. Авиаконструкторов, д.27 корп.2, д.47 пр. Комендантский, д.27 корп.1, д.29 корп.2, 31 корп.2 пр. Королева, д.48 корп.1 ул. Шаврова, д.15 | кв.м. | 1 230,0 |  |  |  |
|  | Ремонт тротуара по существующему основанию | кв.м. | 100,0 |  |  |  |
|  | Замена бортового камня БР30.15 | м.п. | 400,0 |  |  |  |
|  | Устройство бортового камня БР 30.15 | м.п. | 200,0 |  |  |  |
|  | Замена покрытия из плитки | кв.м. | 300,0 |  |  |  |
|  | Ремонт тротуарной плитки | кв.м. | 50,0 |  |  |  |
|  | Ремонт набивного покрытия | кв.м. | 300,0 |  |  |  |
|  | Ремонт газона | кв.м. | 50,0 |  |  |  |
|  | Нанесение разметки | м.п. | 10,0 |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда до 5 м2 по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | кв.м. | 1 200,0 |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда до 25 м2 по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | кв.м. | 1 300,0 |  |  |  |
|  | Аварийный ямочный ремонт асфальтового покрытия проездов по адресам: кв. 21А, 23А,26А,27А,34А, 71А,74А | кв.м. | 50,0 |  |  |  |
| 2. Размещение, содержание, включая ремонт ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, информационных щитов и стендов | 5 187,8 |
| 2.1 | Изготовление и размещение ограждений газонных по адресам: кв. 21А, 23А, 6А, 27А, 34А, 71А, 74А | м.п. | 20,0 | Апрель-ноябрь | 96905036000000132244 | 5 000,0 |
| 2.2 | Демонтаж ограждений газонных по адресам: кв. 21А, 23А, 26А, 27А, 34А, 71А, 74А | м.п. | 100,0 |  |  |  |
| 2.3 | Содержание, включая ремонт, ограждений газонных по адресам: кв. 21А, 23А, 6А, 27А, 34А, 71А, 74А | м.п. | 12 540,0 |  |  |  |
| 2.4 | Изготовление и размещение уличной мебели и информационных стендов адресам: ул. Долгоозерная, д.37, корп.2 |  |  | Апрель-ноябрь | 96905036000000132244 | 187,8 |
|  | Скамейки | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Информационный стенд | шт. | 1 |  |  |  |
| 3. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | 7 353,4 |
| 3.1 | Изготовление и размещение детского и спортивного оборудования по адресам: ул.Долгоозерная д.37 корп.2 | ед. | 12 | Апрель-ноябрь | 96905036000000161244 | 4 953,4 |
| 3.2 | Обустройство основания детских и спортивных площадок по адресам: ул. Долгоозерная, д.37 корп.2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Устройство набивного покрытия площадок и дорожек | кв.м. | 20,0 |  |  |  |
|  | Замена и установка бортового камня БР20.08 | м.п. | 143,9 |  |  |  |
|  | Устройство тротуарной плитки | кв.м. | 15,1 |  |  |  |
|  | Устройство полимерного покрытия площадок | кв.м. | 539,2 |  |  |  |
|  | Обустройство асфальтовых дорожек | кв.м. | 20,0 |  |  |  |
|  | Устройство газона | кв.м. | 150,7 |  |  |  |
| 3.3 | Содержание детских и спортивных площадок на территории МО Юнтолово по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | шт. | 57 |  |  |  |
|  | Ремонт газонов | кв.м. | 395,8 |  |  |  |
|  | Ремонт набивного покрытия площадок и дорожек | кв.м. | 710,0 |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтовых дорожек по существующему основанию | кв.м. | 30,0 |  |  |  |
|  | Демонтаж полимерного покрытия площадок | кв.м. | 30,0 |  |  |  |
|  | Ремонт полимерного покрытия | кв.м. | 30,0 |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования и МАФ | шт. | 550 | Январь-декабрь |  | 2 400,0 |
| 4. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 450,0 |
| 4.1 | Разработка и согласование проектной документации по благоустройству внутриквартальных территорий МО Юнтолово по адресам: пр. Комендантский, д.31 корп.2, д.35 корп.1,2, пр. Королева, д.48 корп.4 | шт. | 3 | Январь – декабрь | 96905036000000163244 | 450,0 |
| 5. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству | 600,0 |
| 5.1 | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству на территории МО Юнтолово по адресам: кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А | шт. | 1 | Апрель - декабрь | 96905036000000164244 | 600,0 |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования |
| Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них элементы благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | 5 693,4 |
| 1.1 | Содержание и уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | га | 18,75 | Январь-декабрь | 96905036000000151244 | 5 673,4 |
| 1.2 | Проведение субботников | м3 | - | Апрель-ноябрь |  | 20,0 |
| Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, а так же на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 559,3 |
| 2.1 | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, а так же на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | м3 | - | Июнь-декабрь | 96905036000000152244 | 559,3 |
| Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения и размещение, содержание элементов озеленения на внутриквартальных территориях | 904,8 |
| 3.1 | Посадка кустарников по адресу: ул. Долгоозерная, д.37 корп.2 | шт. | 250 | Апрель-октябрь | 96905036000000153244 | 204,8 |
| 3.2 | Уход за элементами озеленения по адресам: пр. Авиаконструкторов, д.14 корп.3, д.17 корп.1, д.18 корп.1, д.32 пр. Комендантский, д.35 корп.1, д.40 корп.2 ул. Королева, д.46, корп.3 ул. Планерная, д.41 корп.2, д.43 корп.1, д.71, корп.1 ул. Шаврова, д.5 корп.2 пр. Шуваловский, д.53, корп.1 | га | 3,2 |  |  | 700,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 48 600,0 |

# Text boxes

### Внутригородское муниципальное образование

Санкт-Петербурга

### муниципальный округ ЮНТОЛОВО

### Местная Администрация

### (МА МО МО Юнтолово)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 »  октября  2019 года	 								№  01-18 / 58

орррролрлдолдоджоджл