О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу

по благоустройству территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2019 год

В целях эффективного выполнения расходных обязательств по проведению работ по благоустройству на территории внутригородского муниципального образования МО Юнтолово, внести следующие изменения и дополнения в приложение №1 Постановления МА МО МО Юнтолово от 19.10.2018 № 01-18/45 «Об утверждении ведомственной целевой программы по благоустройству территории МО МО Юнтолово на 2019 год»:

Местная Администрация постановила:

Внести следующие изменения и дополнения в приложение №1 Постановления МА «Об утверждении ведомственной целевой программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2019 год (далее - Программа):

1.	В подразделе 1.2 Программы:

- исключить пункт «Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге» № 555-78 от 12.10.2005 года.»

- добавить пункт «Постановление МА МО МО Юнтолово «О расходном обязательстве в области благоустройства МО МО Юнтолово и о Положении о порядке реализации вопросов местного значения по осуществлению благоустройства территории МО МО Юнтолово» № 01-18/61 от 02.11.2018»

2. 	В подпункте 1.1 подраздела 2.1 Программы:

- уменьшить объем финансирования на 55,0 тыс. рублей;

3.	В подпункте 10.1 подраздела 2.1 Программы:

- увеличить объем финансирования на 55,0 тыс. рублей;

4.	Контроль за выполнением постановления остается за Главой Местной Администрации.

Глава Местной Администрации								С.К. Гревцева

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением МА МО МО Юнтолово

от 19.10.2018 года № 01-18/45

с изменениями:

от 17.12.2018 года № 01-18/74

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по благоустройству территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2019 год

1.	Паспорт программы

1.1	Наименование программы:

Ведомственная  целевая программа по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2018 год.

1.2	Правовые основания для разработки программы:

- Устав МО МО Юнтолово;

- Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Закон Санкт-Петербурга № 254-38 от 12.05.2004 г. «Об охране зеленых насаждений»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1779 от 17.11.2005 г. «О порядке учета зеленых насаждений»;

- Постановление МА МО МО Юнтолово «О расходном обязательстве в области благоустройства МО МО Юнтолово и о Положении о порядке реализации вопросов местного значения по осуществлению благоустройства территории МО МО Юнтолово» № 01-18/61 от 02.11.2018.

1.3	Заказчик программы:

Заказчиком программы является Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово.

1.4	Исполнитель программы:

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово (МА МО МО Юнтолово).

1.5	Срок реализации программы: 2019 год

1.6	Основные цели программы:

Реализация полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством с целью создания благоприятных условий, необходимых для проживания человека на территории МО МО Юнтолово. Цель программы включает в себя следующие мероприятия:

1) Благоустройство придомовых и дворовых территорий:

- Текущий ремонт и озеленение придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест;

- Установка, содержание и ремонт ограждений газонов;

- Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории.

2) Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения:

- Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

- Проведение субботников и дней благоустройства.

3) Озеленение территории муниципального образования:

- Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

4) Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования:

- Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок;

- Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

- Разработка проектной документации благоустройства дворовых территорий;

- Изготовление, установка и содержание информационных табличек;

- Осуществление строительного контроля над выполнением работ по благоустройству.

1.7	Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

При реализации данных мероприятий будет произведен ремонт детского и спортивного оборудования, дооснащены имеющиеся, а также оборудованы новые детские и спортивные площадки. Красивые безопасные современные спортивные сооружения привлекут молодежь к занятиям спортом, и как следствие снизят риск детского и подросткового алкоголизма, наркомании и преступности на территории МО МО Юнтолово. Будет произведена установка новых малых архитектурных форм, выполнен ремонт и окраска ограждений газонов, изготовлены и установлены новые ограждения. Будет осуществлен ремонт площадок и дорожек, ликвидированы травмоопасные участки. При реализации данных мероприятий жители, проживающие по данным адресам, получат комфортные условия проживания. Произойдет улучшение экологической обстановки, санитарно-эпидемиологической обстановки, будут обеспечены максимальные удобства населению в удовлетворении его социально-культурных и бытовых потребностей.

1.8	Объем финансирования программы:

Общий объем финансирования программы составляет 60 485,0 (шестьдесят миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

2.	План реализации программы

2.1	Перечень мероприятий ведомственной целевой программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Ожидаемый результат в натуральных показателях | Время проведения | Код бюджетной классификации | Сумма финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и дворовых территорий включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест | 32 748,0 |
| 1.1. | Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и дворовых территорий включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест по адресам: |  |  | апрель-ноябрь | 96905036000000131244 | 32 648,0 |
|  | пр. Авиаконструкторов, д.27 к.1, д.38 к.2; |  |  |  |  |  |
|  | ул. Долгоозерная, д. 12 к.1,2,3 |  |  |  |  |  |
|  | пр. Комендантский, д.31 к.5, д.34 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | пр. Королева, д.39 к.2, д.43 к.1, д.47 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Планерная, д.71 к.3,4,5, д.73 к.2,4,5,6 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шаврова, д.27 |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт асфальтового покрытия проезда | кв.м. | 11 117,0 |  |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия тротуаров | кв.м. | 2135,0 |  |  |  |
|  | ремонт тротуара по существующему основанию | кв.м. | 100 |  |  |  |
|  | ремонт тротуарной плитки | кв. м | 50 |  |  |  |
|  | замена бортового камня БР30.15 | м.п. | 300 |  |  |  |
|  | устройство бортового камня БР 30.15 | м.п. | 300 |  |  |  |
|  | устройство дополнительных парковочных мест | кв.м. | 508 |  |  |  |
|  | ремонт газонов | кв.м. | 400 |  |  |  |
|  | нанесение разметки | м.п. | 10 |  |  |  |
|  | ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда до 5 м2 по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | кв.м. | 1350 |  |  |  |
|  | ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда до 25 м2 по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | кв.м. | 1450 |  |  |  |
|  | аварийный ямочный ремонт асфальтового покрытия проезда до 5 м2 по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | кв.м. | 100 | ноябрь- апрель |  |  |
| 1.2. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | кв.м. | - | январь-декабрь | 96905036000000131800 | 100,0 |
| 2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 6 505,0 |
| 2.1. | Изготовление и установка ограждений газонов по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | м.п. | 800,00 | апрель -ноябрь | 96905036000000132244 | 6 505,0 |
| 2.2. | Демонтаж ограждений газонов по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | м.п. | 300,00 |  |  |  |
| 2.3. | Содержание ограждений газонов по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | м.п. | 11 900,00 |  |  |  |
| 3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории | 510,0 |
| 3.1. | Изготовление, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по адресам: |  |  | апрель - ноябрь | 96905036000000133244 | 510,0 |
|  | ул. Глухарская, д.5 к.1,2 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Парашютная, д.23 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Планерная, д.43 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | скамейки | шт. | 12 |  |  |  |
|  | урны | шт. | 12 |  |  |  |
| 3.2. | Демонтаж малых архитектурных форм по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | м3 | 5 | май - ноябрь |  |  |
| 4. Обеспечение санитарного благополучия населения | 120,0 |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории МО Юнтолово | м3 | - | апрель – ноябрь | 96905036000000142244 | 120,0 |
| 4.2. | Проведение субботников и дней благоустройства | м3 | - |  |  |  |
| 5. Озеленение территорий муниципального образования | 6 127,0 |
| 5.1. | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | га | 19,06 | январь-декабрь | 96905036000000151244 | 5 777,0 |
|  | Уход за зелеными насаждениями по адресам: | га | 0,83 | апрель-октябрь |  |  |
|  | пр. Авиаконструкторов, д.14 к.3, д.17 к.1, д.18 к.1, д.32 |  |  |  |  |  |
|  | пр. Комендантский, д.35 к.1, д.40 к.2 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Планерная, д.41 к.2 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шаврова, д.5 к.2 |  |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев и кустов по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) |  |  | апрель-декабрь |  |  |
|  | кустов | шт. | 5 |  |  |  |
|  | цветы (многолетники) | шт | 80 |  |  |  |
| 5.2. | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения | м3 | - | июнь-декабрь | 96905036000000152244 | 350,0 |
| 6. Создание зон отдыха, обустройство и содержание территорий детских и спортивных площадок | 12 920,0 |
| 6.1. | Обустройство основания детских и спортивных площадок по адресам: |  |  | апрель - ноябрь | 96905036000000161244 | 12 820,0 |
|  | ул. Парашютная, д.23 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Планерная, д.43 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | устройство набивного покрытия площадок и дорожек | кв.м. | 133,0 |  |  |  |
|  | установка бортового камня БР20.08 | м.п. | 663,2 |  |  |  |
|  | устройство тротуарной плитки | кв.м. | 103,0 |  |  |  |
|  | устройство полимерного покрытия площадок | кв.м. | 1132,0 |  |  |  |
|  | демонтаж полимерного покрытия площадок | кв.м | 179 |  |  |  |
|  | обустройство асфальтовых дорожек по существующему основанию | кв.м. | 106,3 |  |  |  |
|  | обустройство асфальтовых дорожек вновь | кв.м. | 283,7 |  |  |  |
|  | ремонт газонов (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | кв.м. | 2500,0 |  |  |  |
|  | ремонт набивного покрытия площадок и дорожек (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | кв.м. | 1104,5 |  |  |  |
| 6.2. | Изготовление и установка детского и спортивного оборудования по адресам: | ед. | 19 | апрель – ноябрь |  |  |
|  | ул. Парашютная, д.23 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Планерная, д.43 к.1, |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Содержание и ремонт оборудования на детских и спортивных площадках МО Юнтолово по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | шт. | 500 | январь-декабрь |  |  |
| 6.4 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | кв.м. | - | январь-декабрь | 96905036000000161800 | 100,0 |
| 7. Оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям | 50,0 |
| 7.1. | Оформление территории МО Юнтолово к праздничным мероприятиям по адресам: | ед. | 4 | декабрь | 96905036000000162244 | 50,0 |
|  | пр. Авиаконструкторов, д.20 к.1, д.32; |  |  |  |  |  |
|  | пр. Комендантский, д. 40 к.1; |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шаврова, д. 5 к.1 |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и согласование проектной документации по благоустройству внутриквартальных территорий | 600,0 |
| 8.1. | Разработка и согласование проектной документации по благоустройству внутриквартальных территорий МО Юнтолово по адресам: | шт. | 5 | январь – ноябрь | 96905036000000163244 | 600,0 |
|  | ул. Долгоозерная, д.31, д.39 к.1 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Королева, д.39 к.2, 45 к.1, 49 |  |  |  |  |  |
| 9. Изготовление, установка и содержание информационных стендов | 150,0 |
| 9.1. | Изготовление и установка информационных табличек для размещения информации по вопросам благоустройства по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | шт. | 30 | февраль – ноябрь | 96905036000000164244 | 150,0 |
| 10. Осуществление строительного контроля над выполнением работ по благоустройству | 755,0 |
| 10.1. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству на территории МО Юнтолово по адресам: (кв. 21А, 23А, 26А,27А,34А,71А,74А) | шт. | 1 | январь - декабрь | 96905036000000165244 | 755,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 60 485,0 |

# Text boxes

### Внутригородское муниципальное образование

Санкт-Петербурга

### муниципальный округ  ЮНТОЛОВО

### Местная Администрация

(МА МО МО Юнтолово)

197373, Санкт-Петербург, ул.Шаврова, дом 5, корп. 1, тел/факс: 307-29-76, E-mail: mo69@mail.ru

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » декабря 2018 года 					 				 №  01-18/ 74

орррролрлдолдоджоджл