Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Юнтолово

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79,  Уставом муниципального образования муниципальный округ Юнтолово,

Местная Администрация постановила:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Юнтолово согласно приложению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте МО МО Юнтолово.

Глава Местной Администрации								С.К.Гревцева

Приложение

к Постановлению МА МО МО Юнтолово

от  28.09.2013 № 01-18/40

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Юнтолово

## 1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок разработан на основании положений ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, законодательства Санкт-Петербурга, Положения «О бюджетном процессе муниципального образования МО Юнтолово» и определяет требования к рассмотрению и утверждению муниципальных  программ.

## Настоящий Порядок разработан с целью принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Юнтолово и не распространяется на планы (программы) социально-экономического развития округа.

## 1.2. Муниципальные программы являются инструментом бюджетного планирования и принимаются в целях обеспечения выполнения прогноза социально-экономического развития муниципального образования Юнтолово муниципальный округ Юнтолово (далее – муниципальное образование Юнтолово).

1.3. Муниципальная программа – это утвержденный Местной Администрацией МО МО Юнтолово муниципальный правовой акт, описывающий комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Юнтолово и решение определенного вопроса местного значения.

## 1.4. Муниципальные программы принимаются в виде  ведомственных целевых программ муниципального образования Юнтолово (далее - ведомственные целевые программы).

## Ведомственные целевые программы - комплекс мероприятий, утверждаемый Местной Администрацией,  на период до одного года.

2. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования

2.1. Инициатором разработки ведомственной целевой программы выступает структурное подразделение Местной Администрации, к сфере деятельности которого относится обеспечение реализации вопроса местного значения соответствующего предмету ведомственной целевой программы.

2.2. Главными критериями отбора предмета ведомственной целевой программы являются:

2.2.1. Соответствие предмета ведомственной целевой программы вопросам местного значения муниципального образования муниципальный округ Юнтолово, полномочиям и приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

2.2.2. Значимость предмета ведомственной целевой программы, очередность поступивших обращений.

2.2.3. Повышение эффективности решения вопросов местного значения.

2.2. Правом внесения предложений о необходимости решения проблемы программно-целевым методом  обладают:

- Муниципальный Совет;

- постоянные депутатские комиссии Муниципального Совета;

- депутаты Муниципального Совета МО Юнтолово;

-структурные подразделения Местной Администрации;

-общественные объединения;

-инициативные группы;

-физические и (или) юридические лица, которые направляют предложения Главе  Местной Администрации не позднее 15 августа текущего года.

2.3. Решение о разработке ведомственных целевых программ принимается  распоряжением Главы Местной Администрации.

## 2.4. Проекты ведомственных целевых программ разрабатывают структурные подразделения Местной Администрации, в сферу деятельности которых входят решаемые  программой проблемы и задачи.

2.5. В случае если ведомственная целевая программа затрагивает компетенцию нескольких структурных подразделений Местной Администрации, то для разработки ведомственной целевой программы может быть создана рабочая группа.

## 2.6. Методическое руководство по разработке проектов ведомственных целевых программ осуществляет  бюджетно-финансовый отдел Местной Администрации.

2.7. Глава Местной Администрации по результатам рассмотрения проекта целевой программы принимает одно из следующих решений:

2.7.1. Одобрить проект ведомственной целевой программы.

2.7.2. Направить проект ведомственной целевой программы на доработку разработчикам.

2.7.3. Отклонить проект ведомственной целевой программы.

2.8. Ведомственная целевая программа, одобренная Главой Местной Администрации утверждается муниципальным правовым актом, принимаемым Местной Администрацией.

2.9. Уточнение параметров целевых программ осуществляется в порядке, аналогичном утверждению ведомственных целевых программ.

## 2.10. Проект  ведомственной целевой программы должен включать название, отражающее наименование вопроса местного значения, и содержать следующие обязательные разделы:

1. паспорт ведомственной целевой программы, содержащий следующую информацию:

- наименование программы;

- правовые основания для разработки программы;

- заказчик программы;

- исполнитель программы;

- срок реализации программы;

- основные цели программы;

- ожидаемые конечные результаты реализации программы;

- объем финансирования программы.

2.  план реализации  программы, включающий в себя:

- перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения и ожидаемых конечных результатов, а также код классификации расходов.

## 2.11. Ведомственные целевые программы включаются отдельными строками в ведомственную классификацию расходов местного бюджета на очередной финансовый год в объеме финансирования, предусмотренного на этот финансовый год муниципальным правовым актом о соответствующей ведомственной целевой программе.

## 2.12. Разработанный проект ведомственной целевой программы представляется на согласование Главе Местной Администрации не позднее 25 октября текущего года.

Проект ведомственной целевой программы, требующей софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга, представляется на утверждение Главе Местной Администрации: на текущий год - не позднее 15 апреля, на очередной год – не позднее 15 июня.

2.13. В случае имеющихся замечаний проект программы дорабатывается с учетом представленных замечаний. Доработанный проект программы представляется на утверждение.

## 2.14. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением Местной Администрации и должны быть утверждены не позднее двух недель до дня внесения проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет.

## 2.15. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Местной Администрации об ее утверждении.

## 2.16.  Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в целях:

## - исключения (включения) одного или нескольких мероприятий из ведомственной целевой программы, уточнения сроков реализации, объемов финансирования мероприятий;

## - внесения изменений, обусловленных отклонениями в выполнении мероприятий ведомственной целевой программы в предшествующий период;

## - приведения объемов финансирования ведомственной целевой программы в соответствие с фактическим уровнем цен;

## - обеспечения результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

3. Финансирование ведомственных целевых программ

3.1. Объем финансирования ведомственной целевой программы на стадии разработки определяется как прогнозный, с учетом реальных возможностей местного бюджета.

3.2. Объемы бюджетного финансирования ведомственной целевой программы закрепляются при утверждении бюджета.

3.3. Утвержденные Местной Администрацией ведомственные целевые программы, бюджетные ассигнования на реализацию которых не предусмотрены бюджетом муниципального образования, предусмотрены частично или были изменены в процессе принятия бюджета, подлежат корректировке или отмене.

Ведомственные целевые программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3.4. Объемы финансирования ведомственной  целевой программы, предусматривающей включение в нее мероприятий по нескольким подразделам бюджета, отражаются в бюджете отдельными строками в соответствующих  подразделах бюджетной классификации по одной целевой статье.

4. Реализация и контроль за ходом исполнения ведомственной целевой программы

4.1. Ведомственные целевые программы реализуются соответствующими структурными подразделениями Местной Администрации.

4.2. В ходе реализации ведомственной целевой программы структурными подразделениями Местной Администрации, учувствовавшими в разработке ведомственной целевой программы, осуществляется мониторинг реализации ведомственной целевой программы.

4.3. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в пределах средств, выделенных на исполнение мероприятий программы.

4.4. Основными задачами мониторинга результативности ведомственных целевых программ являются:

4.4.1. Определение фактически произведенных бюджетных расходов (в соответствии с кодами экономической классификации расходов) и реальных сроков выполнения программы.

4.4.2. Определение достигнутых показателей программы (промежуточных фактических значений).

4.4.3. Определение результативности ведомственной целевой программы.

4.4.4. Выявление факторов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы.

4.5. Структурные подразделения, осуществляющие реализацию ведомственной целевой программы (программ), ежегодно до 11 января года, следующего за отчетным финансовым годом, составляют отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения ведомственных целевых программ, анализ достигнутых результатов.

4.6.Отчет об исполнении ведомственной целевой программы должен содержать сравнительный анализ расходов, предусмотренных в местном бюджете на финансирование каждого основного мероприятия ведомственной целевой программы, с фактическим использованием средств местного бюджета по каждому основному мероприятию ведомственной целевой программы. Форма отчета – приложение  к настоящему Порядку.

4.7. Отчет о реализации ведомственных целевых программ направляется Главе Местной Администрации на утверждение и подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте МО МО Юнтолово.

4.8. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляет Глава Местной Администрации.

Приложение 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации на территории муниципального

образования муниципальный округ Юнтолово

Утверждаю Глава Местной Администрации

МО МО Юнтолово  ________________________ (расшифровка подписи)

«___»___________20___

ОТЧЕТ

об исполнении ведомственной целевой программы

«_________________________________________________»

за_____________________________

(отчетный период)

| Наименование мероприятий | КБК | Финансовые затраты | Реализовано в натуральных показателях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Уточненный план | Фактически профинансировано |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного объединения                                           (подпись)

# Text boxes

### Муниципальное образование

### Муниципальный округ  ЮНТОЛОВО

### Местная Администрация

197373, Санкт-Петербург, ул.Шаврова, дом 5, корп. 1, тел/факс: 307-29-76, E-mail: mo69@mail.ru

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 »  сентября 2013 года 							№  01-18 / 40

орррролрлдолдоджоджл